|  |  |
| --- | --- |
| TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN  VÀ TRUYỀN THÔNG VIỆT- HÀN  **KHOA KHOA HỌC MÁY TÍNH** | **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**    *Đà Nẵng, ngày 30 tháng 04 năm 2023* |
|  |  |

|  |
| --- |
| **ĐỀ CƯƠNG ĐỒ ÁN CƠ SỞ 1** |

1. **Thông tin người thực hiện:**

|  |  |
| --- | --- |
| Họ và tên sinh viên: Hoàng Tiến Đạt  Ngành: Công nghệ thông tin-hợp tác doanh nghiệp  Điện thoại: 0362742497 | MSSV: 22IT.EB012  Lớp: 22ITE  Email: datht.22ite@vku.udn.vn |
| Giảng viên hướng dẫn: Th.s Ngô Lê Quân |  |

1. **Tên đồ án: Website chuyên bán phụ kiện laptop, máy tính.**
2. **Mô tả: (***mô tả tổng quan đề tài, mục tiêu dự kiến sẽ đạt được, kết quả đề tài là gì***)**

Mục đích tạo ra 1 trang web chuyên bán các phụ kiện laptap như bàn phím, chuột, tai nghe v.v. Mục tiêu tạo ra 1 trang web dễ dàng sử dụng với người dùng, quản lí.

1. **Nội dung thực hiện: (***các nội dung sẽ thực hiện trong đề tài***)**

Nội dung sẽ bao gồm : xây dựng 1 trang web trong đó sẽ chứa các sản phẩm bày bán , thông tin của sản phẩm, áp dụng các kiến thức đã học ở môn thiết kế web để thực hiện. Trang web sẽ có khoảng từ 3 đến 6 trang tùy vào những yêu cầu cần có .

1. **Kế hoạch thực hiện:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Thời gian** | **Nội dung thực hiện** | |
| Tuần thứ 1 từ 04/05 đến 10/05 | + Tìm hiểu và nghiên cứu sản phẩm sẽ bày bán trên trang web. | |
| Tuần thứ 2 từ 11/05 đến 17/05 | + Bắt đầu nghiên cứu và tham khảo các website bán phụ kiện laptop.  + Lựa chọn và suy nghĩ ra giao diện của trang web sẽ ra sao, số trang web sẽ tạo ra, nội dung và bố cục của trang web. | |
| Tuần thứ 3 | +Thực hiện xây dựng trang web, kiểm thử trang web hoạt động như thế nào.  +Hoàn thiện trạng web hoàn chỉnh, trang web đã qua kiểm thử và hoạt động ổn định. | |
| Tuần thứ 4 | +Hoàn thiện tất cả các giao diện tất cả các trang | |
| Tuần thứ 5 | +Responsive giao diện các trang web, thử giao diện trên tablet, ipad, điện thoại di động. Để trang web phù hợp với tất cả các thiết bị tạo ra thiết kế phù hợp với người dùng. | |
| Tuần thứ 6 | +Kiểm thử lại lần cuối trước khi nộp sản phẩm. | |
| Tuần thứ 7 (cuối cùng)  Từ 15/06 đến 21/06 | +Hoàn thành đầy đủ yêu cầu do Khoa KHMT và GVHD đề ra:  -Sản phẩm (mã nguồn + cơ sở dữ liệu)  -Báo cáo tổng kết (Word)  -Slide báo cáo (bằng tiếng anh) | |
| Ngày 30 tháng 04 năm 2023  **Giảng viên hướng dẫn**  *(ký và ghi rõ họ tên)* | | Ngày 30 tháng 04 năm 2023  **Sinh viên thực hiện**  *(ký và ghi rõ họ tên)*  *Đạt*  *Hoàng Tiến Đạt* |